附件：	监理项目检查汇总表

检查时间：2018年10月11日

| 序号 | 工程名称 | 监理单位 | 存在的问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高栏港经济区南水镇南通公司危房改造安置房工程监理 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 细则封面未按省统表； 监理规划：监理组织机构未列出具体人员情况（姓名、资质等），缺监理检测设备或工具内容，监理工作目标缺安全管理目标；监理细则针对性不强，《预应力管桩监理细则》未见设计承载力、桩径等专业工程特点内容； 部分管理人员不在场。 | 通知整改。 |
| 2 | 斗门区湖中路南侧18米市政道路监理 | 广州市成致投资咨询有限公司 | 1、总监不到位； 2、监理员不在岗，监理人员调整未办理手续； 3、无工牌； 4、无计算机辅助管理；图集、规范不齐全，缺市政道路工程、给排水管道工程等主要验收规范； 5、规划细则封面格式与省统表不符； 6、《安全监理细则》P2危险性较大的分部分项工程表述不清； 7、缺少供货单位资质； 8、整改记录不全。 | 通报批评，提请在诚信系统上扣分。 |
| 3 | 珠海市第二中医院综合楼建设工程监理 | 河南育兴建设工程管理有限公司 | 1、部分实施细则编制人未手签；规划审批、审核签名混杂（总监与企业技术负责人并列签名）； 2、监理细则缺乏专业工程特点介绍，《高支模质量控制要点及措施》未见高支模部位描述，对高支模的定义表述不准确；《大体积混凝土结构质量控制要点及措施》未见大体积砼部位描述； 3 、人员调整未办理有关手续； 4、电梯分包单位无安全生产许可证，无供货单位资质审查记录； 5、缺整改记录。 | 通知整改。 |
| 4 | 斗门区珠峰实验学校市政道路工程监理 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | 整改记录不全。 | 通知整改。 |
| 5 | 南欣西路西段市政道路工程监理 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 本单独编制安全文明施工监理实施细则； 监理实施细则未按专业工程或分部分项单独成册，堆载预压软基处理缺具体监理方法措施内容； 缺少供货单位资质； 公司对项目部无检查； 相关图集、规范未配备。 | 通知整改。 |
| 6 | 鱼林眼浪山纯净水厂房建设工程监理 | 公诚管理咨询有限公司 | （已基本完工，不作检查评价。） |  |
| 7 | 北师大珠海分校六期学生宿舍修缮装修工程监理 | 广东华工工程建设监理有限公司珠海分公司 | 现场只配1名土建专监（监理规划里配置的2名机电专业专监不到位） 对监理规划、监理实施细则等文件，企业负责人未审批、未签认。 | 通知整改。 |
| 8 | 唐家第二工业区升级改造二期监理（不含A、B组团） | 深圳市中航建设监理有限公司 | （1、总监不到位； 2、现场无监理员、专监； 3、人员配套不合格，缺电气专业人员。 4、没有常规检测设备； 5、没有监理工作必要的相关图集、规范。 6、无监理规划； 7、未采用新的省统表无条形码。 | 通报批评，提请在诚信系统上扣分。 |
| 9 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程监理Ⅱ | 河南育兴建设工程管理有限公司 | 无有关检测单位及供货单位资质的审查及记录。 | 通知整改。 |