附件4：

## 施工项目检查（评估）表（1）

项目名称：                   招标人：                   中标人：                      评估得分：[       ]

| 序号 | 评估内容 | 分值 | 招标文件要求 | 评估说明 | 评估情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 担保金额：中标价格的[ ]%。担保方式：银行保函【 】现金（银行转账）【 】其它【 】。提交时间：《中标通知书》发出之后[ ]天内。 | 评估银行保函、转账记录，金额或者方式与招标文件规定不符的每项扣减5分，提交时间延迟的每天扣减0.5分，扣完为止。 | 金额【 】提交方式【 】提交时间【 】。 不符情形说明： |  |
| 二 | 合同签订 | 10 | 《中标通知书》发出之后[ ]天内签订合同。 | 对照招标文件评估施工合同签订日期，延迟的每天扣减0.5分扣完为止。 | 签订日期【 】。 不符情形说明： |  |
| 三 | 合同及 补充协 议内容 | 15 | 合同造价：[ ]万元。 合同工期：[ ]。主要机械设备【 】 工程质量：合格【 】创优【 】。 安全生产文明施工：合格【 】创优【 】。 | 对照招标文件、投标文件评估施工合同及补充协议内容，主要条款与招标文件要求及投标文件不符的每项扣减5分，机械设备劣于承诺的每项扣5分，扣完为止。 | 合同造价【 】工期【 】主要机械设备【 】工程质量【 】安全生产文明施工【 】；进度款支付方式【】结算原则【】 不符情形说明： |  |

评估组签名：                                                                    日期：    年    月    日

施工项目检查（评估）表（2）

| 序号 | 评估内容 | 分值 | 合 同 要 求 | 评 估 说 明 | 评 估 情 况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 15 | 施工合同签订后[ ]天内完成，[ ]年[ ] 月[ ]日前完成 按施工进度计划： | 对照施工合同评估施工计划和工程进度；主要项目管理人员没到位扣5分；人员到位率或是变更手续不符合合同约定扣5分；无施工计划或是工程季度与工期要求不符的每项扣5分。实际进度延迟的每延迟一天扣减0.5分。本项分值扣完为止。 | 项目管理人员到位【】；项目管理人员变更【】；施工计划【 】工程进度【 】。 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 20 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。 目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优良样板工程。 | 查询相关部门发出的文件，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分；材料进场存在不符合合同要求的情形每项扣10分；发生质量事故被通报的扣20分。本项分值扣完为止。 | 责令改正【 】质量事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 安全管理 | 20 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】安全生产文明施工样板工地。 | 查询相关部门发出的文件，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减20分，扣完为止。 | 责令改正【 】安全事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 七 | 负面评价 | 10 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 根据《施工项目基本情况表》中招标人对中标人实际履约行为所作的负面评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】 不符情形说明： |  |

填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

监理项目检查（评估）表（1）

项目名称：                    招标人：                   中标人：                    检查得分：[       ]

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 招标文件要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 担保金额：中标价格的[ ]%。担保方式：银行保函【 】现金（银行转账）【 】其它【 】。提交时间：《中标通知书》发出之后[ ]天内。 | 检查银行保函、转账记录，金额或者方式与招标文件规定不符的每项扣减5分，提交时间延迟的每天扣减0.5分，扣完为止。 | 金额【 】提交方式【 】 提交时间【 】。 不符情形说明： |  |
| 二 | 合同签订 | 10 | 《中标通知书》发出之后[ ]天内签订合同。 | 对照招、投标文件检查监理合同签订日期，延迟的每天扣减0.5分扣完为止。 | 签订日期【 】。 不符情形说明： |  |
| 三 | 合同及补充协议 内容 | 15 | 合同监理费：[ ]万元。 合同工期：[ ]。 监理容:[ ] 工程质量：合格【 】创优【 】。 安全生产文明施工：合格【 】创优【 】。 | 对照招、投标文件及合同，检查监理合同及补充协议内容，实质性条款与招、投标文件不符的每项扣减5分，扣完为止 | 合同费用【 】；工期【 】；人员及组织机构【 】工程质量【 】安全生产文明施工【 】。 进度款支付方式【】结算原则【】不符情形说明： |  |

评估组签名：                                                                          日期：    年    月    日

监理项目检查（评估)表（2）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 合同要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 25 | 前期计划： 施工工期： 按施工进度计划： | 1.总监不到位扣5分 2.现场人员人数及素质标准不满足投标文件及合同约定扣5分 3现场人员与招标文件或监理合同约定人员吻合率50%以下扣5分 4. 对照施工合同检查施工计划和工程进度，工程进度与计划不符的扣10分。 | 项目管理人员到位【】；项目管理人员变更【】；前期工作完成时间【 】；施工计划【 】工程进度【 】。 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 15 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。 目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优良样板工程。 | 查询相关部门发出的文件，被责令改正的每项扣减5分；设备、材料进场存在不符合合同要求的情形每项扣10分；发生质量事故被通报的扣减15分。本项分值扣完为止。 | 责令改正【 】质量事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 安全管理 | 15 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。 目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】安全生产文明施工样板工地。 | 查询相关部门发出的文件，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减15分，扣完为止。 | 责令改正【 】安全事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 七 | 负面评价 | 10 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 根据《监理项目基本情况表》中招标人对中标人实际履约行为所作的负面评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】 不符情形说明： |  |

填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【 】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时在“不符情形说明”对具体情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

勘察项目检查评估表（1）

项目名称：                    招标人：                   中标人：                    检查得分：[       ]

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 招标文件要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 担保金额：中标价格的【 】%。 担保方式：银行保函【 】 现金（银行转账）【 】 其它【 】。 提交时间：《中标通知书》发出之后【 】天内，或合同签定前【 】。 | 检查银行保函、转账记录，担保金额及担保方式与招标文件规定是否相符，若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。 | 金额【 】； 提交方式【 】； 提交保函是否延迟【 】，若有延迟， 延迟时间【 】天 其它不符合同的情形： |  |
| 二 | 合同签订 | 10 | 《中标通知书》 发出之后【 】天内签订合同。 | 对照招标文件检查勘察合同签订日期，若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。 | 签订日期【 】 。 其它不符合同的情形： |  |
| 三 | 合同内容 （补充协议） | 15 | 合同造价：【 】[ ]万元。 合同工期：【 】日。 主要机械设备【 】。 结算原则：【 】 进度款支付方式【 】 | 对照招标文件、投标文件检查勘察合同及补充协议内容，主要条款与招标文件要求及投标文件不符的每项扣减5分；机械设备劣于承诺的每项扣5分，扣完为止。 | 合同造价【 】 工期是否有延迟【 】，若有延迟，延迟时间【 】日 主要机械设备是否符合承诺【 】 结算原则【 】 进度款支付方式【 】 不符情形说明 |  |

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

勘察项目检查评估表（2）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 合 同 要 求 | 检 查 说 明 | 检 查 情 况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 20 | 按施工进度计划施工合同签订后【 】天内完成，【 】年【 】月【 】日前完成。 项目负责人及主要项目管理人员到位情况。 人员到位率〔 〕 | 1.对照勘察合同检查施工计划和工程进度；履约时项目主要管理人员未到位或到位率与合同约定不符扣5分；2.服务期项目负责人变更未满足招标条件并且未履行合同变更手续扣5分；3.无施工计划或是进度计划与工期要求不符的，每项扣5分。4. 确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一天扣减0.5分。本项分值扣完为止。 | 项目管理人员到位【 】； 项目管理人员变更是否履行手续【 】； 是否满足施工计划【 】； 工程进度是否符合合同要求【 】。 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 20 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。 目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优秀勘察设计项目。 | 根据施工图审查机构的全部审查记录，确定违反强条并责令改正的每项扣减5分；确定违反一般性条文并责令改正的每项扣减0.5分；无技术交底文件记录扣5分；发生质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。本项分值扣完为止。 | 责令修改强条【 】责令修改一般性条文【 】 技术交底文件记录【 】 质量事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 安全管理 | 15 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。目标：文明施工，无安全生产事故。 | 查询安监局或住建局发出的文件，无安全交底文件的扣5分，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减15分，扣完为止。 | 责令改正【 】； 安全事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 七 | 负面评价 | 10 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 据附件1.《勘察项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】。 不符情形说明： |  |

填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

设计项目检查评估表（1）

项目名称：                    招标人：                   中标人：                    检查得分：[       ]

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 招标文件要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 1、担保金额：中标价格的〔 〕% 2、担保方式：银行保函【 】 3、现金（银行转账）【 】 4、合同要求提交时间：《中标通知书》发出之后〔 〕天内，或合同签定前【 】。 | 检查银行保函、转账记录、担保金额及担保方式与招标文件规定若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。 | 1、金额【 】 2、方式【 】 3、提交保函是否延迟【 】，若有延迟， 延迟时间【 】天 4、其它不符合同的情形： |  |
| 二 | 合同签订 | 10 | 招标要求《中标通知书》发出之后【 】日内签订合同。 | 对照招标文件检查合同签订日，若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。 | 签订日期【 】。 其它不符合的情形： |  |
| 三 | 合同内容（补充协议） | 15 | 1.合同价〔 〕万元。 2.合同工期〔 〕日 3.范围及内容〔 〕 4. 付款方式〔 〕 5. 结算方式 〔 〕 | 对照招标文件、投标文件检查设计合同及补充协议内容，若主要条款与招标文件要求及投标文件不符的，每项扣减5分，扣完为止。 若有非法转包情形，管理部门根据具体情形予以行政处罚。 | 合同价【 】 设计工期是否有延迟【 】，若有延迟，延迟时间【 】日 范围及内容【 】 付款方式【 】 结算方式 【 】 不符情形：例如是否存有非法转包 【是】【否】 |  |

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

设计项目检查评估表（2）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 合 同 要 求 | 检 查 说 明 | 检 查 情 况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 25 | 1.按设计进度计划设计合同签订后【 】天完成， 或【 】年【 】月【 】日前完成。 2. 项目负责人及主要项目管理人员到位情况。 3.人员到位率【 】 4.招投标时对技术负责人的约定。 | 1.对照设计合同检查，策划与实际进度是否相符？实际进度与合同要求不符的，每项扣5分； 2.确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一日扣减0.5分。本项分值扣完为止。 3.履约时，项目主要管理人员未到位或到位率与合同约定不符扣5分； 4.项目负责人变更未满足招标条件并且未履行合同变更手续扣5分； | 1、是否按时完成【 】，若有延迟，延迟时间【 】日 2、设计策划进度【 】 实际设计进度【 】 3、人员是否及时到位【 】、 4、负责人变更是否履行必要变更手续【 】； 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 30 | 标准：执行国家【 】、广东省【 】、珠海市【 】设计评审标准。 目标：争创国家【 】、广东省【 】、珠海市【 】优秀勘察设计项目。 | 1、检查施工图审查机构审查记录（盖章版）确定：①违反强条并责令改正的，每项扣减5分，②违反一般性条文并责令其修改的，每项扣减0.5分； 2、无技术交底文件记录的扣5分； 3、发生设计质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。以上1～3条导致总分值扣完为止。 | 责令修改强条〔 〕 责令修改一般性条文〔 〕 技术交底文件是否有记录【 】 质量事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 负面评价 | 10 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 据附件3.《设计项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】 不符情形说明： |  |

填表说明：1、[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

2、针对扣分项，检查人员除在本表记录扣分理由外，还须备份查验记录（复印取证），以便公示期接受被检查人质询。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日